**Інформація**

**про хід виконання рішення районної ради від 27.10.2011р. №129-VI/II «Про Програму індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2012-2016 роки»**

В районі успішно реалізовувалася програма «Власний дім», затверджена рішенням районної ради від 27.10.2011 №129-VI/11 «Про Програму індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2012-2016 роки».

За час дії програма «Власний дім» (з 2006 року), станом на 10 листопада 2016 року відкрито 93 забудовникам кредитну лінію на 4,9 млн.грн. Введено в експлуатацію 64 індивідуальних житлових будинки загальною площею 10131,9кв.м, газифіковано 12 садиб.

За 2012 рік проведено 3 засідання відповідної комісії, на яких розглянуто 9 заяв, укладено 4 кредитні договори на загальну суму 360 тис.грн. Це жителі сіл Баб’янка, Велика Кам’янка, Закрівці та селища Печеніжин. В 2012 році введено в експлуатацію 4 житлових будинки в селах: Сідлище Коршів, Сопів та Матеївці та проведено газифікацію індивідуального житлового будинку в селі Товмачик.

У 2013 році відбулося 2 засідання комісії, на яких розглянуто 11 заяв, з них задоволено 4 заяви з подальшим укладенням договорів на загальну суму 420 тис.грн. з жителями сіл Замулинці, Княждвір, Королівка, П’ядики.

В 2013 році позичальникам Фонду надано кошти в сумі 201,5 тис.грн., в тому числі: кошти державного бюджету 81,0 тис.грн., обласного бюджету – 19,0 тис.грн., районного бюджету – 101,5 тис.грн. Введено в експлуатацію 4 житлових будинки площею 810,5 м2 в селах Коршів, Пилипи, Сопів та селищі Отинія, первісна вартість введених в дію основних засобів склала 2567,851 тис.грн. при вкладених кредитних коштах в розмірі 398,1 тис.грн.

В 2014 році відбулося 1 засідання комісії, розглянуто 4 заяви, з них задоволено 3 заяви та 1 направлено на доопрацювання. Ппозичальникам Фонду в звітному році надано кошти в сумі 375,8 тис.грн., в тому числі: кошти державного бюджету – 56,5 тис.грн., обласного бюджету – 63,5 тис.грн., районного бюджету – 255,8 тис.грн. Введено в експлуатацію 4 житлових будинки площею 868,1 м2 в селах Велика Кам’янка, Ворона та селищі міського типу Печеніжин.

Впродовж 2015 року забудовникам Коломийського району Фондом надано кошти в сумі 465,9тис.грн., в тому числі: кошти державного бюджету – 54,7 тис.грн., обласного бюджету – 32,5 тис.грн., районного бюджету – 230,0 тис.грн., введено в експлуатацію 2 житлових будинки площею 450,0 м.кв., зокрема в селі Закрівці - 89,7 м.кв та в с. Баб’янка - 360,5 м.кв. Протягом року відбулося 1 засідання Комісії з питань розгляду заяв щодо надання кредитів для розвитку та підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» Коломийської районної державної адміністрації та обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Івано-Франківської обласної державної адміністрації, на якому розглянуто та задоволено 2 заяви.

В 2016 році відбулося 3 засідання Комісії з питань розгляду заяв щодо надання кредитів для розвитку та підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» з участю представників Коломийської районної державної адміністрації та обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Івано-Франківської обласної державної адміністрації, на якому розглянуто та задоволено 4 заяви. Впродовж звітного року забудовникам Коломийського району Фондом надано кошти в сумі 371,4 тис.грн., в тому числі: кошти державного бюджету – 54,7 тис.грн., обласного бюджету – 119,7 тис.грн., районного бюджету – 197,0 тис.грн. Введень будинків в експлуатацію протягом даного періоду не було, але до кінця поточного року, планується ввести в експлуатацію 3 будинки загальною площею 368 кв.м.

Програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» знаходиться на постійному контролі в райдержадміністрації.

**Начальник управління економіки**

**райдержадміністрації Ольга Гранда**