УКРАЇНА

КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

29.05.2015                                           Коломия                                                    224

##### Про підсумки роботи житлово -

##### комунального господарства,

##### закладів бюджетних установ

##### в осінньо - зимовий період

##### 2014-2015 років

##### На виконання розроблених  заходів з підготовки підприємств житлово – комунального господарства, закладів бюджетних установ до роботи в осінньо-зимовий період 2014 - 2015 років бюджетними установами, підприємствами району проведена відповідна робота по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період.

В галузі житлово - комунального господарства комбінатами комунальних підприємств району проведено ремонт всієї запірної арматури, розгрузку та промивку фільтрів на водоочисних станціях, ліквідовано аварійні  прориви на магістральних та вуличних водогонах, профілактичні та ремонтні роботи на насосних станціях для забезпечення безперебійної подачі води в зимовий період.

Управлінням освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації  було виконано ряд організаційно-технічних заходів:

- переведено на альтернативний  вид палива (дрова, брикети) газифіковані котельні Турківської ЗОШ І-ІІІ ст., Виноградської ЗОШ І-ІІІ ст., Ліснохлібичинської ЗОШ І-ІІІ ст., Торговицької ЗОШ І-ІІІ ст., Черемхівської ЗОШ І-ІІ ст., П’ядицької ЗОШ І-ІІІ ст.;

- придбано газовий котел КСГ-100 для Корницької ЗОШ І-ІІІ ст.;

- проведено часткову заміну дерев’яних віконних блоків на металопластикові в Коршівській ЗОШ І-ІІІ ст., Лісківському НВК, Ліснохлібичинській ЗОШ І-ІІІ ст., Угорницькій ЗОШ І-ІІ ст., Великокам’янській ЗОШ І-ІІІ ст.;

- виконано роботи по модернізації системи опалення Слобідського та Молодятинського НВК;

- переведено з пічного на водяне опалення корпус №2 Черемхівської         ЗОШ І-ІІ ст.;

- проведено  поточний ремонт котелень із заміною котлів Грабицької        ЗОШ І-ІІ ст. та Закрівецької ЗОШ І ст.;

- проведено технічний  огляд обладнання, контрольно-вимірювальних приладів та автоматики котелень, підготовлено документацію про готовність їх до опалювального періоду та пуску газу.

Коломийською центральною районною лікарнею проведено обстеження лікувальних закладів, чистку димових і вентиляційних каналів, проведено ремонт водопровідних, теплових мереж. Виконано роботи по поточному ремонту приміщень центральної районної лікарні. Складено акти стану готовності теплових господарств лікувальних закладів до роботи в опалювальний період, а також виготовлено паспорти готовності лікувальних закладів до роботи в опалювальний період 2014-2015 років. На початку 2015 року завершено роботи по переведенню котельні центральної районної лікарні на тверде паливо (котельня ТзОВ «Інвестиційна компанія «Інвест Енерджі»). На даний час завершуються роботи по переведенню котельні пологового будинку на тверде паливо.

З метою безперебійного функціонування закладів культури району в осінньо-зимовий період 2014-2015 рр. проведено ряд заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період:

- замінено віконні блоки (41 шт.) на енергозберігаючі в будинку культури с.Матеївці (130,0 тис. грн., сільський бюджет);

- добудовано (утеплено) коридор бібліотеки с.Ворона (11,6 тис. грн., обласний бюджет);

- зроблено ремонт фасаду, паливної системи, замінено віконні блоки на енергозберігаючі	в будинку культури с.Лісний Хлібичин	(150,0 тис. грн., обласний бюджет: проект органів місцевого самоврядування «Краща етногромада»);

- замінено віконні та дверні блоки	будинку культури с.Ковалівка     (123,0 тис. грн., 75,0 тис. грн. - обласний бюджет (проект органів місцевого самоврядування «Енергозберігаючі заходи в приміщенні будинку культури села Ковалівка Коломийського району Івано-Франківської області», 48,0   тис. грн. - сільський бюджет);

- зроблено ремонт фасаду (оббивка фальшбрусом) народного дому с.Залуччя (56,0 тис. грн., сільський бюджет);

- проведено   заміну   підлоги     (утеплення)	бібліотеки     с.Кийданці             (5,0 тис. грн., сільський бюджет);

- замінено віконні блоки на енергозберігаючі	в клубі с.Скопівка       (40,0 тис. грн., обласний бюджет);

- замінено віконні блоки на енергозберігаючі в будинку культури і бібліотеці  с.П’ядики	(90,0 тис. грн., сільський бюджет);

- перекрито дах	в народному домі с.Нижній Вербіж (69,0 тис. грн., сільський бюджет);

- проведено поточний ремонт гардеробної кімнати, встановлено ринви та водостічні труби в народному домі с. Перерив  (29,5 тис. грн., сільський бюджет).

Комунальним закладом Коломийської районної ради "Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" виконано роботи по встановленню електрообігрівачів "Білюкс" АЗПСМ с.Підгайчики, ФАП           с.Замулинці, ФАП с.Богородичин, ФАП с.Фатівці. Замінено віконні блоки, дверні блоки на теплозберігаючі металопластикові в АЗПСМ с.Княждвір ФАП с.Кийданці ФАП с.Ворона.

## На початку опалювального сезону  на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 року №296 «Деякі питання забезпечення населення, підприємств, установ та організацій природним газом до кінця опалювального сезону 2014-2015 року розпорядженням обласної державної адміністрації від 27.102014 року №654 «Про розподіл обсягів природного газу» було затверджено розподіл обсягів природного газу для потреб бюджетних установ та організацій району. Всі бюджетні установи та організації району дотримувались лімітів.

Успішному проходженню опалювального сезону сприяла своєчасна та технічно якісна підготовка котелень, паливних, систем опалення та теплопостачання приміщень навчальних закладів.

Школами району за опалювальний  період (з жовтня 2014р. по квітень 2015р.) спожито:

- газу - 656,0 тис. м.куб. (за попередній період 926,2 тис.м.куб.), що становить 30% економії за рахунок встановлення твердопаливних котлів);

- електроенергії - 865,0 тис. кВт.

Економія спожитих енергоносіїв складає:

- газу - 213,8 тис. м.куб за рахунок переведення на тверде паливо та    56,4 тис. м.куб – за рахунок газових котелень шкіл району;

- електроенергії - 25,8тис. кВт;

- теплової енергії -800 Гкал.

За рахунок переводу котельні центральної лікарні (котельня ТзОВ «Інвестиційна компанія «Інвест Енерджі») заощаджено   169,3 тис. м. куб. природного газу ( 40% економії за рахунок переведення на тверде паливо).

За даними головних розпорядників коштів районного бюджету, сільських та селищних рад протягом січня - квітня поточного року фактично спожито енергоносіїв на суму 10723,8 тис. грн., касові видатки - 10667,9 тис. грн., кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах державного казначейської служби станом на 01.05.2015 р. складає 55,9 тис. грн.

Станом на 01.05.2015 року по установах, що утримуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (освітня, медична субвенції), через недостатність щомісячних кошторисних призначень на вказану мету не зареєстровано кредиторську заборгованість в органах державної казначейської служби, за спожиті енергоносії на суму 4802,8      тис. грн., а саме по:

- Коломийській центральній районній лікарні - 1216,2 тис. грн. (теплопостачання - 632,9 тис. грн., природний газ - 583,3 тис. грн.);

- управлінню освіти, молоді та спорту райдержадміністрації - 3489,5 тис. грн. (теплопостачання - 1216,8 тис. грн., природний газ — 2272,7 тис. грн.);

-	Отинійській районній лікарні № 1 - 97,1 тис. грн. (теплопостачання).

В районі розпочато роботи по підготовці  підприємств  житлово - комунального господарства, закладів бюджетних установ до роботи в осінньо-зимовий період" 2015 - 2016 років. Бюджетними установами та організаціями району розроблено плани та заходи щодо підготовки навчальних закладів, відділу культури райдержадміністрації та центральної районної лікарні  до роботи в осінньо-зимовий період 2015 -  2016 років.

Відповідно до рішення колегії райдержадміністрації від 26 травня 2015 року:

- Затвердити першочергові заходи щодо підготовки підприємств житлово - комунального господарства, закладів освіти, культури і охорони здоров'я  району до роботи в осінньо - зимовий період 2015 - 2016 років       (додаються).

- Сільським та селищним головам до 10.06.2015р. розробити та затвердити організаційно-технічні заходи з підготовки об’єктів теплового, водопровідно - каналізаційного господарства, житлового фонду до роботи в осінньо -  зимовий період.

- Філії „Коломийський райавтодор” (В.Вережак) та філії „Коломийська ДЕД” (В.Мельничук) до 10.06.2015р. розробити, затвердити організаційно-технічні заходи по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період та надати їх в управління економіки райдержадміністрації.

- Сільським та селищним головам, начальникам відділів і управлінь райдержадміністрації, установам та організаціям взяти під особистий контроль:

4.1.  Підготовку об'єктів до сталого функціонування в осінньо - зимовий період 2015-2016 років.

4.2.  Дотримання лімітів споживання енергоносіїв, як у натуральних так і у вартісних показниках.

- Головним розпорядникам коштів районного бюджету, сільським та селищним головам, енергопостачальним організаціям забезпечити жорсткий контроль за відпуском та споживанням енергоносіїв дотримуючись лімітів у натуральних показниках по кожній бюджетній установі.

- Фінансовому управлінню райдержадміністрації (О.Попадюк) забезпечити в повному обсязі поточне фінансування розрахунків бюджетних організацій, що фінансуються з районного бюджету за енергоносії та житлово - комунальні послуги, а також пільг і субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово - комунальних послуг згідно кошторису доходів та видатків на 2015 рік.

- Отинійському (В.Кінащук), Печеніжинському (І.Довірак) селищним головам, в.о. Гвіздецького селищного голови (М.Борисевич), П'ядицькому (Р.Сікорський), Ковалівському (Т.Боднарук), Турківському (Л.Червінська) сільським головам:

7.1.  Спільно з керівниками житлово-комунальних підприємств вжити заходів щодо поетапного приведення тарифів на житлово - комунальної послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво та забезпечення з бюджетів різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами з надання житлово-комунальних послуг.

7.2.  Спільно з керівниками житлово-комунальних підприємств розробити комплекс заходів щодо забезпечення стовідсоткового збору коштів за надані комунальні послуги та забезпечення повної оплати їх поточного споживання.

7.3. Спільно з керівниками житлово-комунальних підприємств здійснити комплекс заходів, спрямованих на подолання збитковості, фінансове оздоровлення та зміцнення їх матеріально-технічної бази.

7.4. Відділу житлово – комунального господарства, будівництва та інфраструктури районної державної адміністрації (В.Кобацький) постійно проводити моніторинг виконання робіт з підготовки підприємств галузі до роботи  в осінньо-зимовий період.

- Для  координації  дій,  пов'язаних  з  питання  підготовки  підприємств житлово - комунальної галузі, закладів бюджетних установ  до роботи в осінньо - зимовий період 2015-2016 років, утворити районний  штаб (додається).

- Затвердити районний оперативний штаб з питань підготовки і роботи  житлово - комунального господарства, закладів бюджетних установ в осінньо - зимовий період 2014-2015 років.

- Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – відділ житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури  районної державної адміністрації.

- Розпорядження райдержадміністрації від 17.04.2014р. №190 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства, закладів бюджетних установ району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років» вважати таким, що втратило чинність.

- Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови та заступника голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова районної

державної адміністрації                                                      Любомир Глушков

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

райдержадміністрації

від 29.05.2015 №224

СКЛАД

районний оперативний штаб з питань підготовки і роботи  житлово - комунального господарства, закладів бюджетних установ в осінньо - зимовий період 2015-2016 років.

| Печенюк Нестор Євгенович | - перший заступник голови райдержадміністрації, голова штабу |
| --- | --- |
| Кобацький Володимир Петрович | - начальник відділу житлово - комунального господарства, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, заступник голови штабу |
| Шрам Яна Олександрівна | - провідний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, секретар штабу |
| Члени штабу: |
| Вережак Василь Михайлович | - начальник філії «Коломийський райавтодор» |
| Витвицький Андрій Зіновійович | - завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації |
| Михайлюк Василь Васильович | - начальник Коломийського управління по експлуатації газового господарства |
| Гайдейчук Петро Петрович | - начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації |
| Гейтота Богдан Миколайович | - директор філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» «Коломийський МРЕМ» |
| Джалапин Богдан Михайлович | - головний лікар Коломийського районного центру первинної медико-санітарної допомоги» |
| Косован Анатолій Михайлович | - директор філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» «Коломийський РЕМ» |
| Мартинюк Ігор Петрович | - начальник управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації |
| Мельничук Василь Михайлович | - начальник філії «Коломийська ДЕД» |
| Мочернюк Ярослав Васильович | - начальник комунального підприємства «Коломийське районне КП» |
| Попадюк Оксана Василівна | - начальник фінансового управління райдержадміністрації |
| Садов’як Ірина Дмитрівна | - головний лікар центральної районної лікарні |
| Федор Людмила Петрівна | начальник відділу культури райдержадміністрації |

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, будівництва та

інфраструктури райдержадміністрації			Володимир Кобацький

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

райдержадміністрації

від 29.05.2015 №224

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ

щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства, закладів бюджетних установ  Коломийського району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років

| № п/п | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити стовідсоткову оплату всіх споживачів за надані комунальні послуги і спожиті енергоносії та повну ліквідацію наявної заборгованості | До 01.10.2015 | Виконкоми сільських та селищних рад, керівники суб’єктів господарювання |
| 2. | Розробити та затвердити організаційно-технічні заходи щодо підготовки будинків, споруд, обладнання, інженерних мереж до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 року з урахуванням результатів проведених обстежень і випробувань об’єктів житлово-комунального господарства та з визначенням джерел їх фінансування | До 01.06.2015 | Керівники комбінатів комунальних підприємств, начальник управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, начальник відділу культури райдержадміністрації, головний лікар центральної районної лікарні, головний лікар комунального закладу Коломийської районної ради "Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" |
| 3. | Забезпечити підготовку житла, виробничих, комунально-побутових приміщень, споруд, тепло-, водо- та електромереж до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 року з видачею паспортів готовності | До 01.10.2015 | Виконкоми сільських та селищних рад, керівники комбінатів комунальних підприємств, начальник управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, начальник відділу культури райдержадміністрації, головний лікар центральної районної лікарні, головний лікар комунального закладу Коломийської районної ради "Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" |
| 4. | Розробити та узгодити оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію та ліквідацію аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання і водовідведення усіх форм власності | До 01.10.2015 | Сектор з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад |
| 5. | Вжити заходів щодо забезпечення виконання Комплексної програми енергозбереження, що стосується житлово-комунального господарства, передбачивши в кошторисах бюджетних організацій необхідні для цього кошти | До 01.01.2015 | Головні розпорядники коштів |
| 6. | Розробити плани заходів щодо підвищення рівня безпеки експлуатації об’єктів водопостачання та водовідведення | До 01.06.2015 | Керівники комбінатів комунальних підприємств |
| 7. | Забезпечити реалізацію необхідних заходів для покращення якості питної води та приведення стану територій зон санітарної охорони водозаборів у відповідність із вимогами санітарно-гігієнічного законодавства | Протягом року | Отинійський селищний голова В.Кінащук, в.о. Гвіздецького селищного голови М.Борисович, Ковалівський сільський голова Т.Боднарук, Турківській сільський голова Л.Червінька, П’ядицький сільський голова Р.Сікорський, Годи-Добровідський сільський голова М.Соколюк, в.о. голови Підгайчиківської сільської ради Л. Марусяк |
| 8. | Забезпечити, до початку опалювального сезону, виконання в повному обсязі робіт з прочистки та ремонту димоходів і вентиляційних каналів житлових будинків, незалежно від форм їх власності, ремонту або відновлення існуючої герметизації вводів інженерних комунікацій та герметизації нових вводів | До 01.10.2015 | Керівники комбінатів комунальних підприємств |
| 9. | Розробити заходи по забезпеченню економії енергоносіїв, а саме: газу –10%, електроенергії – 5% | До 01.10.2015 | Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, комунальних підприємств, начальник управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації , начальник відділу культури райдержадміністрації, головний лікар центральної районної лікарні, головний лікар комунального закладу Коломийської районної ради "Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" |
| 10. | Організувати обрізування дерев та кущів в охоронній зоні електроліній, які розміщені на території власних господарських дворів, підприємств, установ та організацій, підприємств агроформувань | До 01.10.2015 | Виконкоми сільських та селищних рад, ПАТ «Прикарпаттяобленерго» філії «Коломийський МРЕМ» та «Коломийський РЕМ» |
| 11. | Забезпечити технічну готовність снігоприбиральної техніки та необхідний запас паливно-мастильних матеріалів, заготовити протиожеледні посипочні матеріали | До 01.10.2015 | Керівники філії „ Коло-мийський райавтодор”, „ Коломийська ДЕД” та комбінатів комунальних підприємств |
| 12. | Забезпечити виконання робіт з підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період | До 01.10.2015 | Керівники філії „ Коло-мийський райавтодор”, „ Коломийська ДЕД” та комбінатів комунальних підприємств |
| 13. | Продовжити роботу по заключенню договорів з населенням, підприємствами, організаціями та підприємцями району на вивіз твердих побутових відходів | Протягом року | ТзОВ АВЕ "Коломия", Печеніжинський ККП |
| 14. | Проводити роз’яснювальну роботу з допомогою засобів масової інформації, громадських організацій щодо необхідності економії енергоносіїв, пропоганди безпечного користування газом в побуті | постійно | Виконкоми сільських та селищних рад, Коломийське управління по експлуатації газового господарства |

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, будівництва та

інфраструктури райдержадміністрації				Володимир Кобацький