**Довідка**

**про хід виконання першочергових заходів щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства, бюджетних установ району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років**

Розпорядженням райдержадміністрації від 30.05.2019р. №126 затверджено першочергові заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства, бюджетних установ району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, а також затверджено склад районного оперативного штабу з питань підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.

На виконання даного розпорядження бюджетними установами району, комунальними підприємствами, виконавчими комітетами сільських та селищних рад розроблені та затверджені власні заходи.

Для успішного проведення опалювального періоду бюджетними установами району у поточному році проведено комплекс відповідних заходів. Зокрема, здійснено ремонтні роботи із застосуванням енергозберігаючих технологій в закладах культури району сіл Нижня Велесниця, Ковалівка, Лісна Слобідка (заміна вікон та перекриття даху). Проведено капітальний ремонт систем опалення в Торговицькому, Воронському та Виноградському ліцеях, замінено вікна та двері на металопластикові в Гвіздецькому, Воронському ліцеях, Загайпільській та Черемхівській гімназіях. Здійснено капітальний ремонт із заміною вікон та дверей у пологовому будинку та педіатричному відділенні Коломийської дитячої лікарні. Продовжуються ремонтні роботи систем опалення, водопостачання, водовідведення та освітлення в амбулаторії загальної практики сімейної медицини с-ща Отинія.

Бюджетними установами району підготовлено до роботи 16 котелень, які працюють на альтернативному виді палива (дровах) та 15 котелень, які працюють на природному газі. Навчання та переатестація операторів газових котелень бюджетних установ району заплановані на другу половину вересня та початок жовтня поточного року.

Через відсутність кошторисних призначень, станом на 01.09.2019 року, зареєстрована кредиторська заборгованість бюджетних установ району за спожиті енергоносії складає 179,8 тис.грн., а саме по комунальному некомерційному підприємству «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської районної ради – 175,4 тис.грн., Отинійській районній лікарні №1 - 4,4 тис.грн. Фінансування видатків за спожиті енергоносії та інші захищені статті видатків проводяться в першочерговому порядку. Керівниками бюджетних установ здійснюється постійний контроль за дотриманням лімітів енергоспоживання та його щоденний моніторинг.

2

На виконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 30.09.2015 №2494 «Про затвердження Кодексу газорозпридільних систем» бюджетні заклади району продовжують проведення робіт щодо облаштування власних комерційних вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних. Станом на 16.09.2019 року засобами дистанційної передачі даних, згідно вимог, облаштовано комерційний вузол обліку природного газу в амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Струпків (вартість складає 25,0 тис.грн.), в навчально-освітніх закладах району проведено заміну 25 газових лічильників та встановлено 22 модеми на загальну суму 327,5 тис.грн., що складає 100 відс. до потреби. На даний час продовжується робота по встановленню засобів дистанційної передачі даних в психоневрологічному відділі КНП «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської районної ради та в Ковалівському стаціонарному відділенні територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Роботи планується завершити до 15 жовтня 2019 року.

Для забезпечення стабільної роботи електромереж філією АТ «Прикарпаттяобленерго» «Коломийська» розроблено та погоджено із Держенергонаглядом графіки обмеження споживання електричної енергії та потужностей для споживачів району на опалювальний період 2019-2020 років, а також графіки погодинного та аварійного відключень, цілодобово працюють екстрені бригади для надання допомоги у надзвичайних ситуаціях. Станом на 01.09.2019р. філією проведені роботи щодо прочистки трас електроліній у населених пунктах району, у задовільному стані перебуває спецтехніка, заготовлено паливно-мастильні матеріали.

В галузі житлово-комунального господарства комбінатами комунальних підприємств району у 2019 році здійснювалися ремонтні та інші роботи внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання та каналізації, а також на насосних станціях з метою забезпечення безперебійної подачі води в осінньо-зимовий період, на що використано кошти на загальну суму 150,0 тис.грн.

Філіями «Коломийський райавтодор» та «Коломийська ДЕД», станом на 16.09.2019 року, не забезпечено в повному обсязі складування підсипочних, паливно-мастильних матеріалів, практично відсутні запаси солі. З даного питання райдержадміністрацією направлені листи в облдержадміністрацію та керівництву ДП "Івано-Франківський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" щодо сприяння у забезпеченні вищевказаних філій необхідними матеріалами для стабільного проходження в районі осінньо-зимового періоду 2019-2020 років.

3

Значна увага у 2019 році приділялась питанням енергетичного менеджменту. З метою зменшення споживання енергоносіїв бюджетними установами у поточному році проведено 9 нарад з головними розпорядниками коштів району. Продовжується робота щодо моніторингу споживання енергоресурсів у бюджетній сфері.

**Заступник начальника**

**управління економіки райдержадміністрації Михайло Лопачак**