**Довідка**

**на засідання колегії районної державної адміністрації**

**по питанню «Про стан благоустрою населених пунктів району та заходи щодо його поліпшення»**

 Спільним розпорядженням райдержадміністрації та районної ради від 15.03.2018 року № 127/12-р з 20 березня по 5 квітня поточного року в районі заплановано провести заходи з благоустрою та впорядкування територій. Зокрема, вказаними заходами передбачено упорядкувати 100 кладовищ (92,1 га), 10 меморіальних комплексів, 67 меморіальних пам’ятників, 64 поховання загиблих (померлих) осіб, які брали участь у захисті держави, місця захоронення осіб, які брали участь у антитерористичній операції (с.Голосків, с.Торговиця, с.В.Ключів, с.Л.Хлібичин, с.Ворона). Разом з тим, заплановано ліквідувати 36 дрібних і середніх несанкціонованих сміттєзвалищ, упорядкувати близько 260,0 тис.м2 прибудинкових територій, 117 скверів, 108 дитячих та спортивних майданчиків, 1500 км автошляхів, 19,0 тис.м2 тротуарів, 120,0 тис.м2 прибережних смуг, 99 автобусних зупинок, здійснити висадку близько 10,0 тис. зелених насаджень. На благоустрій населених пунктів планується використати з різних джерел фінансування кошти в сумі 1,0 млн.грн. У загальноосвітніх навчальних закладах району заплановані уроки, направлені на формування екологічної культури учнів у процесі навчальної та позаурочної діяльності, а також виховні заходи з природоохоронної тематики. Важливим є організація роботи щодо залучення всіх верств населення до виконання робіт по впорядкуванню територій.

 Санітарним очищенням населених пунктів в районі займаються 2 підприємства - філія «АВЕ Коломия» та Отинійський ККП. Кількість твердих побутових відходів з кожним роком збільшується. Не визначено території для їх захоронення, внаслідок чого екологічна ситуація постійно загострюється. За інформацією підприємств, які займаються збором та вивезенням відходів, у 2017 році зібрано та вивезено близько 50,0 тис.м3 твердих побутових відходів. Захоронення твердих побутових відходів здійснюється на Коломийському полігоні твердих побутових відходів згідно угоди з підприємством ТзОВ «Колокомунсервіс». На території населених пунктів району розміщено 6883 євроконтейнери різного типу філії «АВЕ Коломия». Для збору та транспортування твердих побутових відходів в районі задіяно 7 одиниць спецтехніки. Проте, залишається проблема збирання та своєчасного вивезення сміття в сільській місцевості, що в свою чергу призводить до утворення безгосподарних відходів та несанкціонованих сміттєзвалищ.

 Не вирішеним питанням є ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища в селищі Гвіздець на ділянці близько 30 га. Також, є необхідність проведення утилізації відходів від виробництва, які знаходяться на території колишнього заводу «Індуктор» в с.Ковалівці. Ліквідувати дані відходи, які відносяться до групи фенопласту, сільська рада не в змозі у зв’язку із відсутністю коштів. Виконавчими комітетами сільських та селищних рад району не розроблені та не затверджені в установленому порядку схеми санітарної очистки населених пунктів. Рішенням районної ради від 03.08.2017 року №326-ХV/17 затверджена районна цільова Програма поводження з твердими побутовими відходами до 2020 року. Дана програми спрямована на розв’язання ключових екологічних проблем району, пов’язаних із поводженням з твердими побутовими відходами, зменшення їх накопичення, утилізації, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, тощо.

 Станом на 19.03.2018 року у 12 населених пунктах району проведено засідання виконавчих комітетів сільських рад, на яких розглянуто питання щодо підготовки до проведення благоустрою на територіях сільських рад до Великодніх свят, прийнято відповідні рішення та затверджені заходи з термінами їх виконання. Контроль за виконанням рішень поставлено на сільських голів.

**Начальник управління**

**економіки райдержадміністрації Ольга Гранда**