**Додаток 1**

**до рішення колегії**

**райдержадміністрації**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_2019р. №\_\_\_**

**ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ**

**щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства**

**та бюджетних установ району до роботи в осінньо-зимовий період**

**2019-2020 років**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Назва заходів | **Термін**  **виконання** | **Відповідальні за виконання** |
| 1. | Організувати стабільну роботу районного оперативного штабу з питань підготовки житлово-комунального господарства, бюджетних установ до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років | Постійно | Управління економіки райдержадміністрації, керівники підприємств, установ та організацій району |
| 2. | Розробити та затвердити організаційно-технічні заходи по підготовці споруд, обладнання, інженерних мереж, технічних засобів тощо до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років | До 15.06.2019 | Керівники бюджетних установ району, виконавчі комітети сільських та селищних рад, керівники комбінатів комунальних підприємств |
| 3. | Забезпечити погашення наявної заборгованості за спожиті у поточному році енергоносії та вжити заходи щодо її недопущення | До початку опалюваль-ного періоду | Керівники бюджетних установ району |
| 4. | Облаштувати комерційні вузли обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних | Згідно постанови (НКРЕКП) від 30.09.2015 №2494 | Керівники бюджетних установ району, виконавчі комітети сільських та селищних рад |
| 5. | Забезпечити підготовку виробничих, комунально-побутових приміщень, споруд, тепло-, водо- та електромереж до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років з видачею паспортів готовності | До 01.10.2019 | Керівники бюджетних установ району, виконавчі комітети сільських та селищних рад, керівники комбінатів комунальних підприємств |
| 6. | Здійснити енергозберігаючі заходи (загально-будівельні та інші роботи) у закладах освіти, культури, медицини, соціального захисту | Протягом року | Керівники бюджетних установ району, виконавчі комітети сільських та селищних рад, керівники комбінатів комунальних підприємств |
| 7. | Забезпечити проведення моніто-рингу споживання енергоносіїв по кожному об’єкту бюджетної сфери | Постійно | Керівники бюджетних установ району, виконавчі комітети сільських та селищних рад |
| 8. | Розробити та узгодити оперативні плани спільних дій, спрямовані на локалізацію та ліквідацію аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання і водовідведення усіх форм власності | До  01.10.2019 | Управління економіки райдержадміністрації, енергопостачальні підприємства, виконавчі комітети сільських та селищних рад |
| 9. | Забезпечити виконання робіт з прочистки та ремонту димоходів, вентиляційних каналів у підвідомчих будинках, ремонту або відновлення існуючої герметизації вводів інженерних комунікацій, укладення (переукладення) угод щодо додаткового залучення снігоприбиральної техніки в особливий період | До 01.10.2019 | Виконавчі комітети сільських та селищних рад, керівники комбінатів комунальних підприємств |
| 10. | Забезпечити проведення організаційних та технічних робіт щодо ефективної роботи котелень в бюджетних установах району, організувати проходження навчання (переатестацію) операторів газових котелень | До 01.10.2019 | Керівники бюджетних установ району, виконавчі комітети сільських та селищних рад, надавачі послуг |
| 11. | Організувати обрізку дерев та кущів в охоронній зоні електроліній | До 01.10.2019 | Виконавчі комітети сільських та селищних рад, філія АТ «Коломийська» |
| 12. | Здійснити комплекс заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, організувати контроль щодо забезпечення надання якісних житлово-комунальних послуг | До 01.10.2019 | Виконавчі комітети Отинійської та Гвіздецької селищних рад, Ковалівської сільської ради, керівники комбінатів комунальних підприємств |
| 13. | Забезпечити технічну готовність снігоприбиральної техніки та необхідний запас паливно-мастильних матеріалів, заготовити протиожеледні посипочні матеріали | До 01.10.2019 | Керівники філій «Коло-мийський райавтодор», «Коломийська ДЕД», комбінати комунальних підприємств |
| 14. | Забезпечити виконання робіт з підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період | До 01.11.2019 | Виконавчі комітети сільських та селищних рад, керівники філій «Коломийський райавтодор», «Коломийська ДЕД», комбінати комунальних підприємств |
| 15. | Проводити роз’яснювальну роботу щодо економії енергоносіїв у засобах масової інформації | Постійно | Керівники бюджетних установ району, виконавчі комітети сільських та селищних рад |

**Начальник відділу соціально-економічного**

**розвитку, житлово-комунального господарства,**

**будівництва та інфраструктури управління**

**економіки райдержадміністрації Олександр Панченко**

**Додаток 2**

**до рішення колегії**

**райдержадміністрації**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_2019р. №\_\_\_**

**СКЛАД**

**районного оперативного штабу з питань підготовки житлово- комунального господарства, бюджетних установ до роботи**

**в осінньо-зимовий період 2019-2020 років**

|  |  |
| --- | --- |
| **Печенюк**  **Нестор Євгенович** | - перший заступник голови райдержадміністрації, голова штабу |
| **Лопачак**  **Михайло Іванович** | - заступник начальника управління економіки райдержадміністрації, заступник голови штабу |
| **Панченко**  **Олександр Петрович** | - начальник відділу соціально–економічного розвитку, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури управління економіки райдержадміністрації, секретар штабу |

|  |  |
| --- | --- |
| **Члени штабу:** | |
| **Вережак**  **Василь Михайлович** | - начальник філії «Коломийський райавтодор» |
| **Витвицький**  **Андрій Зіновійович** | - завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення управління економіки райдержадміністрації |
| **Джалапин**  **Богдан Михайлович** | - в.о. директора комунального некомерційного підприємства «Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Коломийської районної ради |
| **Корчевий**  **Ігор Тарасович** | - старший інженер Коломийської дільниці Надвірнянського відділення ПАТ «Івано-Франківськгаз» |
| **Косован**  **Анатолій Михайлович** | - директор філії АТ «Коломийська» |
| **Кравчук**  **Ганна Василівна** | - начальник фінансового управління райдержадміністрації |
| **Лесів Петро**  **Васильович** | * в.о. генерального директора комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської районної ради |
| **Мельничук**  **Василь Михайлович** | - начальник філії «Коломийська дорожня експлуатаційна дільниця» |
| **Микитюк**  **Галина Іванівна** | - начальник управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації |
| **Мочернюк**  **Ярослав Васильович** | - начальник комунального підприємства «Коломийське районне КП» |
| **Федор**  **Людмила Петрівна** | * начальник відділу культури райдержадміністрації |

**Начальник відділу соціально-економічного**

**розвитку, житлово-комунального господарства,**

**будівництва та інфраструктури управління**

**економіки райдержадміністрації Олександр Панченко**