**Довідка**

**на засідання колегії районної державної адміністрації по питанню**

**«Про хід виконання першочергових заходів щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства, бюджетних установ району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років»**

Розпорядженням райдержадміністрації від 01.06.2017р. №244 затверджено першочергові заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства, бюджетних установ району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, а також затверджено склад районного оперативного штабу з питань підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.

Головними умовами підготовки підприємств житлово-комунального господарства та бюджетної сфери району до опалювального сезону на 2017-2018 роки залишається повна забезпеченість оплати за використані енергоносії, активізація заходів щодо підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, підготовка до роботи приміщень та мереж в осінньо-зимовий період з видачею паспортів готовності, здійснення робіт по благоустрою, накопичення необхідних паливно-мастильних та сипучих матеріалів, проведення необхідних будівельних робіт та заміна застарілого обладнання.

Станом на 15.09.2017р. заборгованість в бюджетних установах району за використаний природний газ і електроенергію відсутня. Фінансування видатків за спожиті енергоносії та інші захищені статті видатків проводяться в першочерговому порядку. Керівниками бюджетних установ здійснюється постійний контроль за дотриманням лімітів енергоспоживання та його щоденний моніторинг.

Керівниками комбінатів комунальних підприємств, бюджетних установ, сільськими та селищними радами в червні поточного року розроблено та затверджено організаційно-технічні заходи щодо підготовки споруд, обладнання, інженерних мереж до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років з визначенням джерел їх фінансування та термінами виконання.

В галузі житлово-комунального господарства комбінатами комунальних підприємств району у 2017 році (Отинійський ККП, Гвіздецький ККП, Ковалівське КП) здійснювалися ремонтні та інші роботи на насосних станціях для забезпечення безперебійної подачі води в осінньо-зимовий період, на що використано власних коштів на загальну суму 120,0 тис.грн. В лютому- **березні 2017 року працівниками райдержадміністрації,** Держпродспожив-служби та Коломийського міськрайонного відділу Державної установи **«Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» проведено виїзні обстеження водозабірних споруд та водопровідних мереж** Гвіздецького та Отинійського комбінатів комунальних підприємств. Проведено огляд джерел водопостачання, резервуарів, водопровідних мереж, відібрано взірці води для лабораторних досліджень. В ході обстеження керівникам комбінатів комунальних підприємств надано консультативно-методичну допомогу з організації заходів щодо доведення якості питної води до стандартних вимог. Стан виконання першочергових заходів по Отинійському, Гвіздецькому ККП та КП «Ковалівське» знаходяться на контролі у виконавчих комітетах даних селищних та сільській радах.

Для успішного проведення опалювального періоду 2017-2018 років бюджетними установами району у поточному році проведено комплекс відповідних заходів. Зокрема, управлінням освіти, молоді та спорту райдержадміністрації проведено обстеження 16 котелень, які працюють на альтернативному виді палива (дровах) та 20 котелень, які працюють на природному газі. Дані котельні знаходяться у задовільному стані. Управлінням укладено угоди із ПП «СЕМ-ПЛЮС» та приватним підприємцем В.Задемлюком щодо проведення огляду технічного стану димових, вентиляційних каналів паливних та на технічне обслуговування котелень загальноосвітніх навчальних закладів району. Працівниками ПАТ «Івано-Франківськгаз» проведена повірка газових лічильників та коректорів. Проведено перевірку стану опору заземлення та ізоляції кабелів котелень, перезарядку вогнегасників. Атестацію та переатестацію операторів газових котелень закладів освіти планується провести у вересні-жовтні поточного року згідно плану навчань.

Вартість 1 Гкал. на дровах, станом на 15.09.2017 року, складає 1419,0 грн., відповідно до укладених угод управління освіти, молоді та сорту райдержадміністрації з господарюючими суб’єктами.

У серпні поточного року Іванівецькою сільською радою виділено кошти на придбання котла КСГ-100 для Іванівецького НВК на суму 28,0 тис. грн. Із освітянської субвенції виділено 10,0 тис.грн. на поточний ремонт котельні Іванівецького НВК. У Лісківському НВК та Гвіздецькій ЗОШ І-ІІІ ст. проведено роботи по заміні вікон та дверей, сума освоєних коштів склала відповідно 100,0 та 300,0 тис.грн. Котельні Шепарівцівської ЗОШ І-ІІ ст. та Ценявської ЗОШ І-ІІ ст. забезпечено твердим паливом згідно потреб на опалювальний період 2017-2018 роки.

10 будівель Коломийської центральної районної лікарні обслуговують 2 котельні, які працюють на альтернативному виді палива (дровах) та 1 котельня, яка працює на природному газі (Гвіздецька РЛ №2). Вартість 1 Гкал. на дровах, відповідно до укладених угод складає 1431,6 грн. по ТзОВ «Інвестиційна компанія «Інвест Енерджі» та 1380,0 по ТзОВ «Біоальтернатива».

У даний період завершено загально-будівельні роботи по заміні вікон та дверей у психоневрологічному диспансері (100,0 тис.грн.), продовжуються роботи в пологовому будинку (заміна вікон та дверей, ремонт та заміна внутрішніх та зовнішніх мереж опалення та водопостачання), проведено тендер на виконання робіт по заміні вікон та дверей у дитячій лікарні на загальну суму 480,0 тис.грн. Коломийською ЦРЛ закуплено 376 м.п. металевих труб різного діаметру для заміни теплотрас та водопостачання у медичному містечку.

На всі будівлі ЦРЛ виготовлені паспорти готовності до опалювального періоду 2017-2018 року, в наявності є акти технічної справності стану вентиляційних та димових каналів (угода укладена із ДП «Газовик - 2»), отримано дозвіл Держгірпромнагляду на проведення робіт підвищеної небезпеки – експлуатація котлів, ліфтів та кисневого обладнання.

Проведена відповідна робота до початку опалювального періоду у сільських медичних закладах.Станом на 15.09.2017 року у 23 амбулаторіях, 46 ФАПах та адміністративному приміщенні, яке знаходиться по вул.Театральна,54, проведено перевірку димових та вентиляційних каналів з видачею відповідних актів готовності. 21.08.2017 року отримано від ДП «Карпатський експертно-технічний центр держпраці» позитивний висновок щодо експлуатації газокористувального обладнання закладами сільської медицини на опалювальний період 2017-2018 років. Навчання відповідальних осіб за газове господарство планується провести у вересні-жовтні поточного року.

Станом на 01.09.2017 року завершено загально-будівельні роботи, в тому числі із енергозбереження, у амбулаторіях с.Л.Хлібичин (160,0 тис.грн.), с.Ковалівка (190,0 тис.грн.), с.Товмачик (56,0 тис.грн.), с.Струпків (89,3 тис.грн.), ФАПі с.Скопівка (55,0 тис.грн.). Продовжуються роботи у закладах сільської медицини в с.Ліски, с.Коршів, с.Казанів. Закуплено газові конвектори для заміни пічного опалення у ФАПах с.Закрівці, с.Казанів, с.Королівка, с.Грабич, с.Назірна, с.Ворона на загальну суму 43,6 тис.грн. Встановлено лічильники обліку теплоенергії у амбулаторіях смт.Отинія, с.Ковалівка та смт.Гвіздець.

У задовільному стані перебуває 1 котельня при територіальному центрі соціального обслуговування в с.Ковалівка, яка працює на природному газі (Ковалівське стаціонарне відділення).

Мережа закладів культури Коломийського району налічує 45 клубних установ, з них – 10 Будинків культури, 9 Народних домів, 25 клубів, 1 – центр культосвітньої роботи і народної творчості; 46 бібліотек-філій; 3 школи естетичного виховання. У поточному році виконано загально-будівельні роботи, в тому числі із застосуванням енергозберігаючих технологій, у клубах с.Угорники (171,3 тис.грн.), с. Струпків (24,0 тис.грн.), с.Богородичин (20,0 тис.грн.), с.Черемхів (308,7 тис.грн.), Будинках культури с.Джурків (99,2 тис.грн.), с.Ценява (50,0тис.грн.), бібліотеках с.Корнич (8,2 тис.грн.), с.Жукотин (12,05 тис.грн.) та ін. Загалом, у 2017 році здійснювалися роботи у 19 закладах культури, на що використано кошти у сумі 924,0 тис.грн.

На опалювальний період 2017-2018 років відділом культури для бібліотек району та для Гвіздецької школи мистецтв передбачено кошти на тверде паливо у сумі 56,2 тис.грн.

Філіями «Коломийський райавтодор» та «Коломийська ДЕД» станом на 15.09.2017 року заготовлено 1,1 тис. тонн посипочних матеріалів, що складає 24% до потреби, підготовлено 16 одиниць спеціалізованої техніки, що складає 73,0% до плану. У звітному періоді ремонт окремих ділянок доріг проведено у 21 населеному пункті району.

На обслуговуванні ТзОВ «БПС» знаходиться дорога державного значення Н-10 «Стрий-Мамалига». Даним підприємством до осінньо-зимового періоду заготовлено 1,4 тис.тонн посипочних матеріалів, з 15.10.2017р. заплановано створити пункт цілодобового чергування дорожньої служби, яка базуватиметься в с. П’ядики.

З метою забезпечення стабільної роботи електромереж філіями «Коломийським РЕМ» та «Коломийський МРЕМ» розроблено та погоджено із Держенергонаглядом графіки обмеження споживання електричної енергії та потужностей для споживачів району на опалювальний період 2017-2018 років, а також графіки погодинного та аварійного відключень, цілодобово працюють екстрені бригади для надання допомоги у екстрених ситуацій. Станом на 15.09.2017р. філіями проведені роботи щодо прочистки трас електроліній у всіх населених пунктах району, у задовільному стані перебуває спецтехніка, заготовлено у достатній кількості паливно-мастильні матеріали.

На офіційному сайті райдержадміністрації (<http://ww2.gov.if.ua>) в рубриці «Енергоефективність» розміщено відеоролик «Енергоменеджент – шлях до заощадження державного та місцевих бюджетів». Разом з тим, на місцевому телеканалі «НТК» проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення у вигляді відеоролика з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

Станом на 15.09.2017р. в Коломийській центральній районній лікарні та в управлінні освіти, молоді та спорту райдержадміністрації є в наявності 10 автономних резервних джерел електроживлення, які знаходяться у задовільному стані.

18.09.2017 року за участю голови райдержадміністрації Л.Глушкова, голови районної ради Р.Дячука та заступника голови райдержадміністрації Л.Михайлишин відбулася нарада з питань стану підготовки підприємств, установ та організацій району всіх форм власності до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років. На нараді обговорено питання щодо підготовки дорожніх, енергетичних, бюджетних та житлово-комунальних служб та установ району до роботи в особливий період. За результатами наради дано відповідні протокольні доручення з термінами їх виконання.

**Заступник начальника управління**

**економіки райдержадміністрації Михайло Лопачак**